内置式外部 Skill 静态安全检测方案

路线选择与设计困局说明

面向类 Hermes 开源智能体：将检测组件内置于项目，以静态扫描为主检测外部 Skill

文档性质：拟采用路线说明 + 设计困局 + 待决策事项（请领导评审拍板）

日期：2026-07-24

# 1. 背景

我们参与的开源项目是一个类似 Hermes 的智能体（Agent），核心能力之一是安装并调用外部 Skill 来扩展功能。外部 Skill 来源不受控（可能来自任意第三方），本质上是不可信输入，可能包含密钥窃取、危险命令、代码注入、隐蔽持久化、数据外传等风险。

为此我们计划做两个用于 Skill 安全检测的组件，随开源项目一起分发，对用户安装的外部 Skill 进行安全检测。经过权衡，我们目前倾向的路线是：将两个检测组件内置于开源项目，以静态扫描为主要检测手段。本文档说明该路线的理由、随之而来的设计困局，以及需要领导决策的事项。

# 2. 核心矛盾：先检测，还是先安装？

要检测一个外部 Skill，常规做法是先把它安装（落地）到项目里，才能读取和分析。但这带来一个先后矛盾：

- 不可信内容先进项目再检测 —— 相当于「先请进门，再搜身」，外部 Skill 在被验证之前就已经进入了项目环境，风险太大。

- 理想是先检测再安装 —— 但「检测」这一步本身要在哪里、以什么隔离级别进行，正是困局所在。

进一步的关键约束：最理想的检测方式是在隔离沙箱里进行（外部 Skill 只进沙箱、不进项目，检测完不留痕）。但现实是——

普通桌面用户的机器上，大概率没有沙箱环境（如 Docker）。我们不能要求用户为了用这个开源项目专门去安装并配置 Docker。这直接动摇了「沙箱检测」这一前提。

# 3. 拟采用路线：内置检测组件 + 静态扫描

我们倾向的路线是：把两个检测 Skill 直接内置到开源项目中，随项目一起分发；对用户安装的外部 Skill 以静态扫描为主进行检测。

为什么选它：最大优势是零配置、开箱即用，符合开源项目对普通用户的友好定位；无需用户额外部署或安装沙箱环境。

关键支撑——静态扫描不需要沙箱：静态扫描只读取 Skill 文件内容做模式分析（查找密钥、危险命令、注入特征、可疑网络地址等），全程不执行外部 Skill 的代码。既然不运行它，就不存在「扫描时被外部 Skill 作恶」的风险——它的代码根本没有被执行。因此即使普通用户没有任何沙箱环境，也能安全地完成这一层检测。

| 维度 | 情况 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 用户成本 | 零配置，随项目自带 | 优 |
| 架构复杂度 | 简单，无额外部署与维护 | 优 |
| 扫描安全性 | 只读不执行，扫描过程本身无风险 | 优 |
| 检测覆盖 | 覆盖静态可发现的风险（密钥/危险命令/注入/外传特征等） | 良 |

# 4. 该路线的困局：静态扫描的能力边界

选择内置 + 静态路线，必须如实承认它的局限——这正是需要领导知晓并认可的取舍点：

- 拿不到动态行为分析。静态扫描只看代码文本，无法观测 Skill 运行时的实际行为（例如运行时才拼接的恶意命令、二进制运行时向外发送了什么）。这类风险需要在沙箱中实际运行并观测，而普通用户环境不具备沙箱。

- 对二进制/混淆内容较弱。携带二进制文件或高度混淆代码的 Skill，静态分析能提取的信息有限。

- 存在误报与漏报。基于规则/模式匹配，风险评级是启发式判断而非绝对结论。

困局的核心：要做动态检测就需要沙箱，要沙箱就得让用户装 Docker 或另起独立组件——这与「内置、开箱即用」直接冲突。换句话说，选了简单易用，就得接受检测深度止步于静态。

# 5. 对比路线：另起独立 Agent 做检测（暂不采用）

作为对照，另一条路线是把检测能力独立成一个单独的 Agent 或后端服务，外部 Skill 先送去检测、通过后才下发主项目。它隔离性强、可部署沙箱做动态检测，但：

| 维度 | 情况 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 隔离能力 | 外部 Skill 不进主项目，隔离强，可部署沙箱 | 优 |
| 检测深度 | 支持动态行为分析 | 优 |
| 架构复杂度 | 需独立部署、服务通信、生命周期管理 | 繁琐 |
| 用户成本 | 偏离开源项目「开箱即用」，普通用户不友好 | 高 |
| 维护成本 | 多一个独立组件要维护、升级、排障 | 高 |

暂不采用的理由：对一个面向普通用户的开源项目，为了检测能力多起一个独立 Agent，架构过于繁琐，部署与维护成本与项目定位不匹配。其带来的动态检测能力，目前判断不足以抵消这份复杂度。

# 6. 待决策事项（请领导拍板）

- 路线确认：是否认可「检测组件内置于开源项目 + 以静态扫描为主」作为当前路线？

- 安全底线：是否接受「多数普通用户只能得到静态扫描、无动态检测」这一现实？静态扫描覆盖的风险是否满足项目的安全底线？

- 动态检测定位：动态行为分析（尤其针对携带二进制的 Skill）是否作为后续增强项（例如为有 Docker 的高级用户提供可选深扫），而非当前必做？

- 对比路线取舍：是否确认暂不采用「独立 Agent 检测」路线？