技术可行性评估

Trust Graph 接入 CogSeed 可行性评估与落地方案

结论：概念高度匹配。建议把 Trust Graph 作为授权模型设计源，在 TypeScript 中移植 Grant 链与动作级校验，不直接引入 Python 运行时。

文档类型:技术可行性评估与分期接入方案

评估日期:2026-08-14

适用对象:产品、架构、后端与安全评审

当前状态:方案待决策；未落地实现

核心约束:CogSeed 为单进程 Electron，子进程受现有 choke point 管理

推荐结论  有价值，且不是直接依赖。应移植其授权模型、范围代数和证据链，先接入低风险工具门，再逐步覆盖审批和审计。

# 1. 背景与判断

CogSeed 是本地优先的 Electron 多智能体工作台，已经拥有多个分散的安全闸门：本地执行模式、路径沙箱、敏感命令审批、Connector 可见性、KB 范围、Agent 分派策略和 Skill 扫描 receipt。这些机制各自有效，但没有统一回答一个关键问题：某个 Agent 基于什么委托和上下文，允许对什么资源执行什么动作。

Trust Graph 是 Python 原型授权内核，核心输入输出正是主体、授权链、资源、动作、范围和证据。它当前 745 项测试通过，但 README 明确声明仍为 prototype：进程内存储、HMAC 签名、Evidence Store 缺少跨进程原子性、真实 Agent Configurator 尚未接入。

因此，本次评估把问题拆成两层：Trust Graph 的模型是否有价值，以及它的 Python 实现是否适合直接进入 CogSeed。结论是前者价值较高，后者不适合直接接入。

# 2. Trust Graph 能为 CogSeed 带来什么

Trust Graph 最重要的不是某一个判断函数，而是把授权拆成可查询、可收窄、可审计的 Grant 链，并严格区分图查询、范围检查和最终策略决策。

统一工具授权：把当前分散的路径、命令、Connector、KB 和 Agent 分派规则收敛到同一套资源/动作/能力范围模型。

表达多层委托：Commander 分派 Agent，Agent 调用 Skill，Skill 再执行本地命令，每层只收窄权限，不扩大权限。

生成可回放证据链：每次允许、拒绝或要求审批都带证据链、失效原因和版本，便于 execution log 和审计追溯。

降低新工具接入成本：新增工具时接入统一 authorization adapter，而不是在工具内部继续堆 ad hoc 判断。

此外，Trust Graph 的两个正交 Profile 表明它有意保持领域无关。CogSeed 可以先用文件/命令权限作为第一个 Profile，再逐步扩展到 Connector、KB、费用工作台等场景，而不改授权内核。

# 3. CogSeed 现有授权现状与缺口

下表是当前主要授权点。它们都可用，但边界分散，且多数只回答“是否触发审批”，不回答“授权从哪来、委托链是否有效、为什么这次允许”。

| 维度 | 当前实现 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| 本地执行模式 | features/permissions.ts 三档 workspace / all-files / auto | 只控制全局姿势；无法按 Agent、Skill 或资源细粒度授权 |
| 路径范围 | util/path-sandbox.ts + granted_roots.ts | 能阻止越界，但没有资源级授权链和审计决策记录 |
| 命令风险 | local_access_policy.ts + bash-permissions.ts | 按正则风险类别提示，无法表达“谁授权该 Agent 执行该命令” |
| Connector/KB | cogseed_backend/capability-scope.ts 的 allow-list | visibility 是硬编码集合，缺少统一 action/capability 语义 |
| Agent 分派 | agent-dispatch-policy.ts 的 enabled/management_only | 表达的是表面入口，不是完整责任、委托和范围链 |
| Skill 信任 | skill_trust.ts 的扫描 receipt | 证明内容被扫描过，但未与运行时授权链、调用上下文耦合 |

缺口不是“没有安全控制”，而是“控制之间没有共享语义”。这正是 Trust Graph 模型能补的地方。

# 4. 推荐接入架构

推荐在 CogSeed 中实现一个 TypeScript 授权内核，而不是把 Trust Graph Python 包作为子进程。Python 直接接入会新增一个不在现有批准路径内的运行时边界，且 Trust Graph 当前存储和签名模型并不满足生产要求。

src/main/util/authorization_scope.ts：纯函数范围代数、路径/动作/能力覆盖、单调收窄检查。

src/main/features/authorization/：GrantStore、证据链、Domain Profile、策略校验与审计记录。

src/main/model/core-agent/tool-authorization.ts：由 file-tools、local-tools、connector-tools、kb-tools 调用的统一 adapter。

src/main/ipc/security.ts 继续只做 IPC sender/envelope 校验，不承载业务授权。

该划分符合 CogSeed 现有 layering：util 保持纯函数，features 承载业务工作流，model/core-agent 负责工具接入。第一阶段仍保留现有闸门，新授权内核以旁路或 wrapper 方式渐进替换，避免一次性重写高风险路径。

## 4.1 Trust Graph 到 CogSeed 的映射

| Trust Graph 概念 | CogSeed 对应 | 建议用途 |
| --- | --- | --- |
| Grant / GrantStore | 持久化的用户/Agent/Skill 授权配置 | 表达 Commander、Agent、Skill 之间的委托和范围 |
| query_by_grants | authorization resolver | 在工具执行前查询有效证据链 |
| Enforcement Gate | tool-authorization.ts + path-sandbox | 动作级范围检查，返回允许/需要审批/拒绝 |
| Runtime Policy Validator | Domain Profile + 现有审批流 | 把命令风险、金额、数据分级等业务条件变成策略 |
| DecisionRecord | execution log 授权记录 | 保存每次工具调用的决策、证据和原因 |
| Evidence Store | 本地 tool-result / execution-log 存储 | 为高风险动作提供原子消费和审计证据 |

# 5. 分期落地方案

建议按四个阶段推进。前两个阶段可以证明模型价值并控制风险；后两个阶段决定是否能用于更敏感场景。

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 盘点与试点 | 明确边界和首个切入面 | 盘点所有工具/授权点，冻结授权术语，选择 file/connector 试点 | 形成映射表和试点验收条件 |
| P1 核心授权模型 | 移植 Trust Graph 可复用部分 | 实现 Grant、Scope、单调收窄、resolver、Domain Profile 和核心测试 | Trust Graph 关键安全不变量在 TS 测试中通过 |
| P2 工具接入 | 让模型进入真实工具门 | 接入 read_file、bash、connector、KB，保留现有 fail-closed 兜底 | 低风险试点通过真实环境验证 |
| P3 审计与审批 | 补齐证据链和人工决策 | 接入 execution log、skill receipt、quorum、approval 记录 | 决策可回放，审批路径有审计证据 |
| P4 生产加固 | 评估高风险场景 | 持久化、原子证据、撤销传播、多租户和跨进程一致性 | 明确哪些场景可生产，哪些仍需外部系统 |

首个试点  建议从 file-tools 的读范围检查和 connector-meta-tools 的可见性开始。它们路径清晰、有明确现有闸门、没有支付或跨租户副作用，适合验证模型而不承担高风险。

# 6. 可行性评估

| 评估维度 | 评分 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 领域匹配度 | 高 | CogSeed 天然存在多主体、多工具、多资源、多上下文，匹配 Grant 链模型 |
| 技术适配度 | 中 | 需要从 Python 移植到 TypeScript；不能直接复用 Python 运行时 |
| 安全成熟度 | 中低 | Trust Graph 原型测试充分，但持久化、原子性、签名和多节点仍未生产验证 |
| 集成复杂度 | 中 | 接入点分散，但可用 adapter 和现有 wrapper 渐进替换 |
| 首期价值 | 高 | 统一工具门和审计链，能立即减少新工具接入的重复判断 |
| 生产就绪 | 条件性 | 仅当完成 P3/P4 且通过真实跨进程和持久化验证后才能用于支付/高风险审批 |

综合判断：概念可行性高，落地可行性中等。最合适的定位是“授权模型设计源 + 安全不变量测试参照”，而不是“直接依赖的 Python 组件”。

# 7. 风险与验收标准

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移植时丢失安全不变量 | 中 | 高 | 逐项移植 Trust Graph 的安全测试，尤其是单调收窄和 fail-closed |
| 与现有审批流重复 | 高 | 中 | 新内核只做授权图，最终审批继续复用现有 UI/流，不重做一套用户交互 |
| 性能回归 | 低 | 中 | 动作级查询保持同步、短路径；复杂图解析只在高风险或审计场景执行 |
| 误将原型视为生产安全 | 高 | 高 | 在代码、文档和 UI 中明确 maturity 边界；P4 前不用于支付和跨租户 |
| 范围蔓延 | 中 | 中 | 先锁定 file/connector 试点，定义 phase exit criteria，避免一次覆盖所有工具 |

## 7.1 最低验收标准

核心授权模型不依赖任何 Python 进程，且能通过单调收窄、范围覆盖、失效链和拒绝原因测试。

接入的工具在未获得明确授权时 fail-closed，不得退回更宽松的默认行为。

每次工具调用能产出稳定、可回放的授权决策记录，包含主体、动作、资源、范围和证据。

现有 path-sandbox、local-access 和 connector visibility 至少保持同等安全强度，不能出现授权旁路。

真实环境验证覆盖 macOS 与 Windows，包含拒绝、恢复、重放和授权撤销路径。

# 8. 建议下一步

当前建议不是立即全面替换 CogSeed 的授权体系，而是先确认 TypeScript 移植方向，并用一个低风险工具面验证模型是否确实减少重复判断、提升审计能力。

确认方案方向：采用 TS 授权内核，不直接引入 Python Trust Graph。

冻结 P0 盘点：列出全部工具授权点和首个 file/connector 试点。

建立测试基线：把 Trust Graph 的安全不变量映射为 CogSeed 契约测试。

完成 P2 原型后做一次设计评审，再决定是否继续覆盖审批、费用工作台和高风险场景。

依据：CogSeed AGENTS.md、README.md、features/permissions.ts、features/local_access_policy.ts、model/core-agent/local-tools.ts、model/core-agent/file-tools.ts；Trust Graph README.md、trust_graph/SKILL.md 及当前测试结果 745 passed / 9 skipped。