Mate Agent 开发实施说明

面向 Mate Agent 本体开发的模块拆分、关系图整理与落地路径说明

版本：v1.0    日期：2026年7月22日

| 报告定位 | 用于 Mate Agent 本体开发的实施说明，不是纯概念架构稿 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 研发、产品、架构评审与后续实施协作 |
| 基线来源 | 当前仓库代码、docs/superpowers 设计文档与架构修订稿 |
| 核心原则 | 单会话、单 Mate Agent、共享消息总线、私有 AgentSession、批准后唤醒、KSTAR 闭环 |

# 摘要

这份说明把 Mate Agent 的开发关系整理成可落地的实施路径。核心结论是：开发时不要把“组件调用”“数据归属”“审批门禁”“执行链路”“验证回流”混成一张图；必须按层分开写，才能既看清关系，又能直接指导实现。

当前推荐的实施顺序是：先固定边界，再补后端选择，再收紧唤醒门禁，随后接通 KSTAR 闭环，最后用测试和分平台验证封住回归。

# 1. 当前开发基线

这是一个单进程 Electron 应用：Main 是 Node 后端，Renderer 只用原生 HTML / CSS / JS。

进程间通信只允许通过 IPC 和 `window.orkas.invoke / stream`，不新增 HTTP server。

`#core-agent` 只能动态 import，不能静态引入。

Orkas 仍然是基座；Mate Agent 是对外产品品牌。

P3394 负责 Wake、KSTAR、Verification 和 Experience 的治理闭环。

# 2. 开发关系总图

下面这张图是本报告的主关系图，重点不是“谁长什么样”，而是“谁先经过谁、谁拥有数据、谁负责审批”。

图 1  开发关系总图

用户 ↓ Renderer (HTML / CSS / JS) ↓ window.orkas.invoke / stream src/main/preload.js ↓ contextBridge allow-list src/main/ipc/index.ts ├─ src/main/features/group_chat/bus.ts ├─ src/main/features/p3394/* ├─ src/main/features/local_agents/* ├─ src/main/features/config.ts ├─ src/main/features/auth.ts └─ src/main/model/core-agent/*

关系图读法：上面一列是调用层级，下面一层是功能分工。Renderer 只负责呈现和触发；preload 只负责白名单桥接；IPC 只负责校验和转发；真正的业务分配落在 group_chat、p3394、local_agents 和 model/core-agent 这些模块上。

# 3. 关系类型统一规范

| 关系类型 | 统一写法 |
| --- | --- |
| 组件调用 | 描述模块之间的调用或路由路径，例如 Renderer → IPC → group_chat。 |
| 数据归属 | 描述哪个实体拥有数据，例如 Conversation 是消息事实源，AgentSession 是私有状态。 |
| 审批门禁 | 描述先审批再执行的关系，例如 WakeRequest 需要用户批准。 |
| 执行链路 | 描述一次任务怎样完成，例如 AgentRun → Artifact → Evidence。 |
| 验证回流 | 描述结果怎样进入治理层，例如 KSTAR → ExperienceCandidate。 |

# 4. 核心模块职责

| 层级 / 代码位置 | 职责与实施要点 |
| --- | --- |
| Renderer / `src/renderer/*` | 展示界面、收集输入、触发交互；不要直接接触主进程内部实现。 |
| Preload / `src/main/preload.js` | 暴露 `window.orkas` 安全接口，只保留 allow-list。 |
| IPC / `src/main/ipc/index.ts` | 做参数校验和路由分发，不放业务逻辑。 |
| 会话层 / `src/main/features/group_chat/*` | 负责消息、参与者、调度和任务流转，是主对话入口。 |
| 治理层 / `src/main/features/p3394/*` | 负责 Wake、KSTAR、Experience 与审批门禁。 |
| Agent 层 / `src/main/features/local_agents/*` | 负责本地 CLI Agent 的运行、会话与注册，只能走批准入口。 |
| 配置层 / `src/main/features/config.ts` | 负责用户偏好、品牌、后端选择等持久化配置。 |
| 模型层 / `src/main/model/core-agent/*` | 负责 LLM 调用、工具目录和会话适配，不承担业务状态。 |

# 5. 开发实施路径

阶段 1：先把边界固定

确认品牌名、应用名、协议名和图标资源一致。

保持 `.orkas`、`window.orkas`、`#core-agent` 等内部兼容标识不乱改。

保证 Renderer 仍然只走 IPC。

阶段 2：把后端选择做成显式配置

在 `config.ts` 里统一保存 Commander 后端偏好。

通过 IPC 暴露读取、设置和检测能力。

默认仍保持 Orkas Core Agent，Hermes 作为可选后端。

阶段 3：把唤醒门禁做扎实

所有专业 Agent 的加入、恢复、唤醒都先过 Wake Gate。

未批准的唤醒必须落为 `AgentWakeRequest`。

`group_chat/bus.ts` 继续作为唯一调度通道。

阶段 4：把 KSTAR 闭环接完整

为重要任务记录 Situation、Prediction、Execution、Verification、Learning。

把 `KSTAR` 结果与 `ExperienceCandidate` 明确分开。

不要把后台整理当成 KSTAR 本身。

阶段 5：把测试和验收补齐

main 侧做单元测试和路由测试。

renderer 做交互测试。

macOS / Windows 分平台验证打包与启动。

# 6. 关键运行流程

6.1 用户发送消息

用户输入 ↓ Renderer 组装消息 ↓ IPC 校验参数 ↓ group_chat.bus.enqueue / send ↓ 主任务更新、事件同步、必要时唤醒专业 Agent

6.2 专业 Agent 唤醒

dispatch_to / hand_off_to / run_worker ↓ gateNestedAgentWake ↓ evaluateWake ├─ 已有有效批准 → 直接通过 └─ 没有批准 → 生成 AgentWakeRequest ↓ 用户审批 ↓ 通过后再执行

6.3 KSTAR 闭环

Situation ↓ Formation ↓ Prediction ↓ Execution ↓ Verification ↓ Learning

# 7. 长期必须坚持的约束

不新增 HTTP server。

不在主进程放业务逻辑。

不新增第二套 Conversation 或 Message Store。

不绕过 Wake Gate、KSTAR 和 Evidence。

不新增 CLI / MCP 直连的其他 spawn 路径。

不把 `src/main/preload.js` 改成非 `.js`。

不在没有讨论的情况下新增 npm 依赖。

# 8. 测试与验收建议

| 维度 | 建议检查 |
| --- | --- |
| 逻辑正确性 | `npm run typecheck`，先消除类型和接口问题。 |
| 主流程 | `npm run test:js`，覆盖 main 侧核心行为。 |
| 体验层 | renderer 测试，验证设置页、状态页和消息流。 |
| 打包层 | macOS / Windows 验证图标、协议和启动名一致。 |
| 治理层 | Wake / KSTAR 用例，验证审批和闭环不被绕过。 |

# 9. 参考实现文件

package.json

src/main/ipc/index.ts

src/main/features/group_chat/bus.ts

src/main/features/p3394/wake-service.ts

src/main/features/p3394/kstar-runtime.ts

src/main/features/local_agents/runner.ts

src/main/features/config.ts

src/main/model/core-agent/tool-catalog.ts

src/main/preload.js

test/main/features/p3394/wake-service.test.ts

test/main/features/p3394/kstar-runtime.test.ts

test/renderer/p3394-experience-controls.test.ts

# 10. 结论

Mate Agent 的开发实施顺序应该是：先固化边界，再补后端选择，再把唤醒门禁做完整，随后收敛 KSTAR 闭环，最后用测试和分平台验证封住回归。这样整理出来的关系图，才能既清楚，又能直接指导实施。